目录

一、基本情况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则	3

（三）评价指标体系、评价标准和方法	4

（四）绩效评价工作过程	4

三、绩效评价结论	6

（一）绩效评价综合结论	6

（二）绩效目标实现情况	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	5

（二）项目管理情况	8

（三）项目绩效情况	9

五、存在的问题及原因分析	9

六、建议	10

附件1:	11

附件2:	11

关于龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）专项资金的事后绩效评价报告

根据《金台区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》、金台区财政局《关于做好2023年财政重点绩效评价工作的通知》文件要求，金台区财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月22日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 基本情况：

- 项目单位基本情况：

金台区龙丰幼儿园位于宝鸡市金台区卧龙寺惠民街17号，占地2779平方米，是一所全日制幼儿园。现有幼儿230人，园长1人，教职工29人，开设大中小共7个教学班。幼儿园以先进的教学方法、教育模式受到了小朋友的欢迎和广大家长的肯定，也获得了良好的社会评价。

（2）项目基本情况：

为了支持学前教育发展，贯彻落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》有关精神，按照《陕西省幼儿园基本办园标准(试行)》规定，在县城以上城区、城市开发区、保障性住房小区、人口密集区、移民搬迁集中安置点、乡镇中心幼儿园空白点等学前资源不足地区新建改扩建公办幼儿园，以及为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施设备等。龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目绩效自评报告中反映项目投资总金额283万元，均为财政资金投入。其中宝鸡市金台区财政局《关于下达2020年学校建设发展专项资金（城镇小区配套幼儿园治理）的通知》（宝金财教[2020]195号）下达资金183万元，用于金台区龙丰幼儿园改扩建、校舍维修、图书资料购置、设备购置等；宝鸡市金台区财政局《关于下达2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）预算的通知》（宝金财教[2022]24号）下达资金100万元，用于龙丰幼儿园购置保教保育教学仪器设备、办公、生活等设施设备，并且全部资金拨付到位。

- 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

（1）绩效评价目的

通过对龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目资金进行评价，了解项目立项及资金管理、业务管理过程是否规范，确保专款专用及时实施，加快进度，按期完成项目。按照“集约资源，节约成本”的原则，实施公办幼儿园建设项目，坚持质量标准，达到《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所、成一所。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

（2）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目资金100万元。本次评价的内容主要包括项目资金的决策情况；项目过程管理情况；实现的产出情况；取得的效益情况；服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- （三）评价指标体系、评价标准和方法

- （1）绩效评价指标体系

- 根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置3个一级指标（项目决策、项目管理、项目绩效）；7个二级指标（项目目标、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果）；17个三级指标。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重14分，“管理”分值权重26分，“绩效”分值权重60分。具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标 | 目标内容 | 4 |
|  | 资金分配 | 分配方法 | 5 |
|  |  | 分配结果 | 5 |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 | 7 |
|  |  | 财务管理 | 4 |
|  | 组织实施 | 组织机构 | 2 |
|  |  | 项目实施 | 3 |
|  |  | 管理制度 | 5 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 7 |
|  |  | 产出时效 | 8 |
|  |  | 产出成本 | 8 |
|  | 项目效果 | 社会效益 | 10 |
|  |  | 可持续影响效益 | 10 |
|  |  | 满意度指标 | 10 |

（2）绩效评价标准和方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）指标，结合龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目资金安排和实施情况，我们采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价方法所采用包括：

①因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

②公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。标准如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≤100分，≥90分 | 小于90分，≥80分 | 小于80分，≥60分 | 小于60分 |

（四）绩效评价工作过程

（1）组织开展情况

为了使绩效评价工作顺利开展，金台区财政局成立了绩效评价组。评价工作组及时与龙丰幼儿园进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据绩效管理处的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与行业专家进行请教，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交绩效管理处组织专家评审。根据专家意见进一步修改完善，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（2）数据填报和采集

评价工作组就所需采集的数据与龙丰幼儿园进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料。

（3）社会调查

根据实施方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以问卷调查的形式对幼儿教职工和幼儿学生家长开展满意度调查，共发放问卷40份，实际有效回收40份，问卷有效回收率100.00%。

（4）综合评价

项目评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

- 绩效评价结论

（1）绩效评价综合结论

该项目本次绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

（2）绩效目标实现情况

根据实际评价情况，龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目已完成、补助资金到位及时率、幼儿学生家长满意度绩效指标完成。项目的绩效目标基本实现。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策情况设置分值14分，得分10分，得分率71.43%。

（1）项目实施方案完整、绩效目标明确、绩效目标细化及量化设置分值4分，得分0分。

本项目实施前无项目实施方案，项目未设定绩效目标，绩效目标没有细化量化，项目实施未能得到有效控制。

（2）资金分配分值10分，得分10分。

根据龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目需购置保教保育教学仪器设备、办公、生活等设施设备情况实施资金分配，按照实际相关设备质量合理公平分配资金。

（二）项目管理情况

项目管理情况设置分值26分，得分26分，得分率100%。

（1）资金到位设置分值5分，得分5分。

截至2022年，龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目资金全部到位，到位率100%。

（2）资金管理设置分值11分，得分11分。

经审核，专项资金支付时，龙丰幼儿园组织相关人员及时验收各种设备器材教具的质量是否达标，并将验收报告提交金台区教体局审批拨付项目资金。资金使用审批程序和手续符合法律法规和财务制度规定；项目预算资金用途明确，且预算资金的使用全部符合资金使用规范的要求，相关记录真实完整。评价组未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（3）组织实施设置分值10分，得分10分

龙丰幼儿园根据幼儿园目前所存在的实际问题确保项目质量和项目成本，通过竞争性磋商采购方式最后确定各供货方，货物送达后，及时组织有关人员进行检查验收。经审核所有设施设备均已按期交货及验收合格，实施过程中相关管理制度完善。

（三）项目绩效情况

项目绩效情况设置分值60分，得分60分，得分率100%。

（1）项目产出设置分值30分，得分30分。

经审核，龙丰幼儿园根据幼儿园实际情况购置幼儿桌椅床482件、区域活动材料579套（个）、户外活动器械66件、办公设备42项及厨房设备91项及室外改造提升操场地面翻新共计1035平方米，所采购设备器材数量满足了在园幼儿的需求。各项设备器材及室外改造提升项目均已验收合格投入使用中，保障了幼儿园教育教学工作顺利进行。该项目计划完工时间2022年7月-8月，实际完工日期2022年8月。

（2）项目效果设置分值30分，得分30分。

①社会效益设置分值10分，得分10分。

该项目绩效目标中社会效益为提升学前教育条件，提高学前儿童的入学率，目前在园幼儿人数为230人，相较之前幼儿人数有所增加，预期能达到目标。

②可持续影响效益设置分值10分，得分10分。

该项目绩效目标中政策效应发挥1年以上，设备使用3年以上。根据绩效目标项目政策效应发挥1年以上，采购的设备有效使用年限大于3年以上，预期能达到目标。

③满意度指标设置分值10分，得分10分，得分率100%。其中：

问卷设置了基本问题1个，用于分析满意度调查结果的有用性，排除无用结果。设置了满意度问题6个，用于对在园幼儿家长满意度进行量化打分。

本次评价设置了幼儿家长满意度指标用于评价项目的实施效果。对该指标我们设置满意度调查的问卷，共计向在园幼儿家长随机抽取了40名幼儿家长进行现场询问调查。

本次评价投放问卷40份，收回问卷40份，其中有效问卷40份，问卷结果均为满意，最终满意度得分10分。

- 五、存在的问题及原因分析

通过本次评价发现该项目存在以下的问题：

（一）项目管理意识不强，缺乏详细的实施方案，不利于项目整体目标的实现

龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目管理意识不强，项目实施前未能编制详细的项目实施方案，容易使项目缺乏指引，难以把握项目的方向和进度，难以控制项目的进度、成本和质量等方面的风险，无法保障项目实施过程与目标计划相一致。

（二）缺乏绩效管理的理念，未制定绩效目标体系对项目实施绩效管理

通过本次评价发现，龙丰幼儿园2022年学前教育（幼儿园建设）项目各实施单位对各项目资金的管理中缺乏绩效管理的理念，绩效管理的意识不强，不能从根本上理解绩效管理对于保障项目资金发挥应有效用的意义。没有制定项目相关的绩效管理目标和绩效评价体系对项目开展绩效管理。

以上问题也是形成项目扣分的直接原因。

- 六、建议

（一）完善项目管理，进一步提升项目执行的规范、有效性。及时编制细化的项目实施方案，结合项目具体实施内容制定项目目标，说明本项目的任务目标和阶段性目标；说明项目的工作范围，具体内容和质量要求，在项目实施方案创建过程中，这一部分内容能量化的指标尽可能量化。编制精确的项目预算表，这是项目实施方案中很重要的一项，能够评估项目价值和项目所能带来的预期效益。提前为项目建设形成良好的工作基础，创造完善条件，合理安排经费、做到精细化管理，使项目管理过程具有连续性。

（二）树立绩效管理理念，提高绩效管理意识。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议龙丰幼儿园一是根据项目实际实施内容合理编制绩效目标；二是认真开展前期调研，收集相关数据，科学合理测算绩效目标值；三是细化量化相关指标值，为绩效监控和后期绩效评价打好基础。

附件：龙丰幼儿园2022年支持学前教育（幼儿园建设）资金绩效评分表

宝鸡市金台区财政局

2023年5月31日

| 龙丰幼儿园2022年支持学前教育（幼儿园建设）资金绩效评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价要点及标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策 | 14 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目实施方案；绩效目标明确、细化及量化 | ①设有方案（1分） ②绩效目标明确（1分） ③绩效目标细化（1分） ④绩效目标量化（1分） | 0 | 无项目实施方案，未制定绩效目标，未细化及量化扣4分 |
|  |  | 资金分配 | 10 | 分配方法 | 5 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配合理 | ①有相应的资金管理办法（2分） ②办法健全、规范（2分） ③资金分配合理（1分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 5 | 设备质量要求；分配与实际设备质量相适应 | ①是否按项目质量要求分配（2分） ②分配与实际目标质量相适应（3分） | 5 |  |
|  | 26 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 2 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（2分） | 2 |  |
| 项目管理 |  |  |  | 到位时效 | 3 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（3分） ②不及时但未影响项目进度 （1.5分） ③不及时并影响项目进度（1分） | 3 |  |
|  |  | 资金管理 | 11 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 4 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（2分） ③会计核算规范（1分） | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 2 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （2分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） | 5 |  |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 7 | 购置幼儿桌椅床、区域活动材料、户外活动器械、办公及厨房设备数量 | 完成绩效目标100%得7分，未完成100%的同比例扣减。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 | 设备安装验收合格率100%； | 项目产出质量达到绩效目标100%得7分，未完成100%的同比例扣减。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 8 | 2022年度内按期完成、达到正常使用 | 项目产出时效达到绩效目标得8分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 8 | 计划投资额100万元 | 项目产出成本按绩效目标控制得8分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 |  |
|  |  | 项目效果 | 30 | 社会效益 | 10 | 惠及幼儿人数 | 完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分 | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响效益 | 10 | 政策效应发挥1年以上；设备使用3年以上 | ①政策效应发挥年限达到1年以上得5分，小于1年扣4分。 ②设备使用年限达到3年以上得5分，3-1年（不包含1年）得3分，1年以下得1分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 10 | 家长满意度≥85% | 满意度大于等于85%的得10分，满意度小于85%且大于等于75%的得8分，满意度小于75%且大于等于65%的得5分，满意度小于65%不得分。 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |  |