2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设

项目绩效评价报告

根据《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）、《关于做好2024年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财[2024]18号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，我局组织对2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目进行了事后绩效评价，现将评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步完善农村公路基础设施，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，构建和谐交通，建设可持续发展的农村交通环境，具有重要的意义。

（二）主要内容

2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目，计划新建水泥混凝土路 1.23公里，宽4.5米，厚18厘米并完善基本绿化；漫水桥头安装太阳能路灯 2个，桥两侧20米河堤贴片石，完善桥名及平整桥头场地及配套相关设施。该项目通过公开招标，目前已完工。

（三）资金来源

项目实际支出总额为129.03万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金124万元，区级乡村振兴衔接资金管理费用列支费用5.03万元。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价的方式

根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。因项目的特殊性，本次绩效评价方法所采用包括：

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法，通过调查走访、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）评价标准

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）、《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）文件的要求，结合2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目资金安排和实施情况，我们采取计划标准作为评价的标准。

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≤100分， ≥90分 | 小于90分， ≥80分 | 小于80分， ≥60分 | 小于60分 |

- （三）绩效评价工作过程

1.绩效评价工作过程

根据金台财政局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（宝金财〔2024〕8号）文件要求，我单位按下列步骤开展了绩效评价工作：一是前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，成立了以副局长胡海刚为组长，农业农村股股长李彦彬、监督评价股股长王海侠为组员的绩效评价小组，主评人为李彦彬。按照文件要求，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。二是实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

2.综合评价

区财政局组织业务股室工作人员在熟悉项目资料的基础上，制定了2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目绩效评价工作方案、《项目（政策）支出绩效评价打分表》听取了金台区交通运输局工作人员的汇报，查看了该项目的自评报告及自评表。通过座谈，询问查证，对汇报中的有关问题交流了看法。结合项目评价指标和标准由评价组评议作出专业判断，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附项目绩效评价打分表）

通过分析2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目绩效目标和指标完成情况，根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良”。

- （一）项目决策情况

项目决策情况设置分值20分，得分19分，得分率95%。

1.立项依据充分性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目投资建设内容符合《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》中规定的资金支持范围和金台区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的需要，立项依据充分。

2.立项程序规范性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目按规定报金台区委实施乡村振兴战略领导小组办公室审定，经金台区乡村振兴局和金台区财政局批准拨付，审批文件符合要求，并且事前已经集体决策讨论通过，立项程序规范。

3.绩效目标合理性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目活动设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标合理。

4.绩效指标明确性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目绩效目标的指标可以从数量、质量、成本、时效等方面进行衡量，绩效指标准确。

5.预算编制科学性设置分值5分，得分4分。

本项目预算内容与项目内容相配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性设置分值5分，得分5分。

本项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

- （二）项目过程情况

项目过程情况设置分值20分，得分14分，得分率70%。

1.预算执行率设置分值10分，得分6分。

本次评价预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。评分标准为预算执行率≥80%，小于100%得10分；等于100%得7分；大于100%，≤115%得4分；大于115%，≤130%得1分；＞130%得0分。截至目前，该项目累计支出129.03万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金124万元，超出部分从区级乡村振兴衔接资金管理费用列支5.03万元。

2.资金使用合规性设置分值10分，得分8分。

经审核，专项资金支付时，金台区公路站已经审核了施工方和监理方共同确认的工程进度单，并报金台区财政局审批拨付项目进度资金。资金使用审批程序和手续符合法律法规和财务制度规定；项目预算资金用途明确，且预算资金的使用全部符合资金使用规范的要求，相关会计记录真实完整，评价组未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。但是项目实施过程中项目资料没有按照相关规范要求的格式和内容进行集中整理，没有按照档案管理的相关规范要求进行集中存放，不利于相关的检查和使用。

- （三）项目产出情况

项目过程情况设置分值20分，得分20分，得分率100%。

1.实际完成率设置分值7分，得分7分。

此次评价实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。评分标准为实际完成率a≥100%得7分，100%>a≥80%得5分，a<80%得0分。本项目实际完成率126.53%。

2.质量达标率设置分值7分，得分7分。

此次评价质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。评分标准为质量达标率a≥100%得7分，100%>a≥80%得5分，a<80%得0分。本项目所有工程项目均已验收合格，质量达标率100%。

3.完成及时性设置分值6分，得分6分。

该项目计划按期完成建设。

- （四）项目效益情况

项目效益情况设置分值30分，得分26分，得分率87%。

1.社会效益设置分值10分，得分10分。

该项目绩效目标中社会效益为新农村建设有效载体，农民致富增收，达到了预期目标。

2.可持续期限设置分值10分，得分9分。

该项目绩效目标中农村公路健康可持续发展，本项目超期服役，存在安全隐患。

3.生态效益设置分值10分，得分7分。

- 该项目绩效目标中打造绿色公路、生态公路；本项目公路水毁严重，需进一步优化公路。

- （五）项目满意度情况

- 本次评价设置了受益群众满意度指标用于评价项目的实施效果。对该指标我们设置满意度调查问卷，共计向项目涉及的杨家槽村随机抽取了22户受益村民进行现场询问调查，本次评价投放问卷22份，收取问卷22份，满意度98.8%，大于设定的绩效目标95%的标准，得10分。

（二）项目绩效情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：硖石镇杨家槽村通组道路建设项目新建水泥混凝土路1.23公里完善桥面及平整桥头场地及配套相关设施路灯2个/挡墙20米。

（2）质量指标：该项目所有工程项目均已验收合格，质量达标率100%。

（3）时效指标：该项目按期完工。

（4）成本指标：该项目总投入资金为129万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：新农村建设有效载体，农民致富增收达到了预期目标。

（2）可持续影响：农村公路健康可持续发展，基本明显。

（3）生态效益：该项目绩效目标中打造绿色公路、生态公路，有所提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

根据区财政局《关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宝金财农〔2023〕13号），拨付资金124万元，区级乡村振兴衔接资金管理费用列支费用5.03万元。

2.项目资金使用管理情况分析。

该项目预算编制为124万元，总投资为129.03万元。截至2023年9月27日，该项目资金已全额拨付完毕。财政专项扶贫资金由乡财政所单独建账，专款专用，民主监管，确保资金全额用在工程建设上。依据施工合同，工程进度，质量等情况，由施工单位提出申请，经乡、村负责人现场施工监理分别签字后给予拨付。资金严格实行“专户管理、专账核算、专款专用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定，资金使用合理、专款专用、账务处理及时、会计核算规范，不存在虚列项目支出的情况、无截留挤占、挪用、项目资金的情况。

（二）项目绩效情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目能够按照项目计划完成相应的建设内容，新建杨家槽村水泥路 1.23公里及相关配套设施。

（2）质量指标：该项目建设能够结合现场的实际情况，按照计划保质保量完成实施项目，有效改善了群众出行条件，提高了道路的行车安全性。

（3）时效指标：该项目能够按照计划工期完成相应的道路修建及相关附属设施等建设内容，并完成了验收核准审计。

（4）成本指标：该项目总投入资金为129.03万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：该项目的建设，促进了农村公路事业的可持续发展。项目建成后，促进了区域开发力度和其他服务网点的建设，进一步推进乡村振兴事业的发展，对社会经济的可持续发展起到一定的促进作用。

（2）生态效益。有效改善了农村区域的道路通行质量，提升了农村的整体形象，有利于发展“生态农村、美丽农村”的各种因地制宜的乡村振兴项目，使广大农村环境更加美丽，改善了农村地区的整体环境，提升了广大农民的幸福指数。

（3）可持续影响。极大增强了农村地区道路的通行能力，提升了通行质量，有利于农村区域的开发，对农产品的销售、农家乐和一日游等各种形式的农村旅游活动都有很大的促进作用。

3.群众的满意度

- 通过对与道路设施相关的人员走访调研，现场询问22份问卷，回收有效问卷 22份，问卷回收后进行数据统计，满意度98.8%。他们对该项目的建设表示满意，认为修复道路和砌筑防护挡墙极大地改善了道路的通行质量和行车安全。

五、总体评价

2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目有效改善了农村区域的道路通行质量，有利于农村区域的发展，为区域经济可持续发展奠定了坚实基础，受益群众满意度高。

六、存在的问题及原因分析

1.该项目预算资金为124万元，实际支付资金为129.03万元，超出预算金额5.03万元。望单位合理安排精准预算，在项目执行过程中节约成本，做好工程后期的定期养护，延长使用寿命。

2.项目实施过程中项目资料没有按照相关规范要求的格式和内容进行集中整理，没有按照档案管理的相关规范要求进行集中存放。

七、建议

- 1.项目实施单位加强预算管理，严格控制成本，提高资金使用效益。

- 2.项目完成后按照相应的档案管理要求进行整理、编号、归档，方便进行检查和使用。

附件：

- 2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目绩效目标表

- 2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目绩效评价得分表

宝鸡市金台区财政局

2024年5月9日

附件1

| 项目（政策）绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 金台区交通运输局 |  | 实施期限（一年） | 1年 |  |
| 资金金额 （万元） |  | 实施期资金总额 | 124 | 年度资金总额 | 124 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 124 | 其中：财政拨款 | 124 |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 |  |  | 年度目标 |  |  |
|  | 新建水泥混凝土路1.23公里，宽4.5米，厚18厘米并完善基本绿化；漫水桥头安装太阳能路灯2个，桥两侧20米河堤贴片石，完善桥名及平整桥头场地及配套相关设施 |  |  | 新建水泥混凝土路1.23公里，宽4.5米，厚18厘米并完善基本绿化；漫水桥头安装太阳能路灯2个，桥两侧20米河堤贴片石，完善桥名及平整桥头场地及配套相关设施 |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硖石镇杨家槽村通 组道路建设项目新 建水泥混凝土路 |  | 1.23公里 |  |
|  |  |  | 完善桥名及平整桥 头场地及配套相关 设施 |  | 路灯2个/ 挡墙20米 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成建设 |  | 是 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单价按照市级 标准控制范围内 |  | 是 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村公路畅洁绿美 助力乡村振兴 |  | 明显 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新农村建设有效载 体，农民致富增收 |  | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村公路健康可持 续发展 |  | 是 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大司乘人员及沿 线群众对现有农村 公路满意 |  | ≥95% |  |
| 备注：项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称； |  |  |  |  |  |  |

附件2

- 2023年硖石镇杨家槽村通组道路建设项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（20分） | 预算执行率 | 10 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 8 |
| 产出（20分） | 产出数量（7分） | 完成率 | 7 | 7 |
|  | 产出质量（7分） | 质量达标率 | 7 | 7 |
|  | 产出时效（6分） | 完成及时性 | 6 | 6 |
| 效益指标（30分） | 社会效益（10分） | 巩固提升供水人口 | 10 | 10 |
|  | 可持续指标（10分） | 发挥效益期限 | 10 | 9 |
|  | 生态效益指标（10分） | 打造绿色公路、生态公路 | 10 | 7 |
| 满意度（10分） | 受益群众满意度（10分） | 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 89 |