宝金住建发（2018）147号

金台区住房和城乡建设局

关于宝金环督交函〔2018〕24号转来生态环境部强化督查组移交问题整改落实情况的报告

# 区环保督查办：

# 2018年11月21日，我局接到区环保督查办转来生态环境部蓝天保卫战强化督查组移交问题清单(11月19日第63批)，共涉及我局问题1件，市级序号为63-1。现将问题办理情况报告如下：

# 一、问题基本情况

生态环境部强化督查组在四季花城建筑工地现场检查时发现：“该企业主要从事工程类项目设计施工，主要废气产生环节为建筑工程建设，污染物为扬尘等。现场检查时发现：1.施工场地物料未覆盖；2.雾炮、喷淋等抑制场尘设施未按时开启(附图6)；3.施工场地有两个洗车设备，其中一个由私人小车独占；另外一个长期未用，洗车池里溢满污泥，两个洗车设备均形同虚设。”

二、问题交办情况

接到问题后，区政府安排金台区住建局牵头，群众路街道党工委、办事处配合进行处理。我局安排第二督查组进行调查处理。

三、问题查处情况

1、现场调查情况。2018年11月21日，区住建局制定了四季花城建筑工地问题整改方案。2018年11月21日，金台区住建局会同群众路街道办事处对该工地进行了调查，经现场核实督查组移交问题属实。

2、问题查处情况。2018年11月21日，金台区住建局会同群众路街道办事处，对四季花城建筑工地建设单位及施工企业负责人进行约谈，要求施工企业认真整改。区住建局对四季花城建筑工地立案处理。责令加强督查巡查，督促该工地对施工场地物料及时覆盖，按时开启雾炮机、喷淋等抑尘设施，及时清理洗车池污泥，确保车辆冲洗设备正常使用。

3、问题整改情况。2018年11月28日，经区住建局和群众路街道办事处、区执法大队检查，该工地对物料全部覆盖；能定时开启雾炮机喷淋抑尘；及时清理了车辆洗车池污泥，现车辆冲洗设备能正常使用。该问题现已办结。

四、问题整改联系人

姓    名：王继波

工作单位：金台区住房和城乡建设局

联系电话：0917-3465190

附件1、63-1问题整改方案

2、63-1问题整改工作专班落实表和责任台账

3、63-1问题整改图片佐证资料

金台区住房和城乡建设局

2018年11月28日

金台区住房和城乡建设局

关于四季花城建筑工地整改工作方案

一、任务目标

将生态环境部强化督查反馈的四季花城建筑工地 “该企业主要从事工程类项目设计施工，主要废气产生环节为建筑工程建设，污染物为扬尘等。现场检查时发现：1.施工场地物料未覆盖；2.雾炮、喷淋等抑制场尘设施未按时开启(附图6)；3.施工场地有两个洗车设备，其中一个由私人小车独占；另外一个长期未用，洗车池里溢满污泥，两个洗车设备均形同虚设。”

二、组织机构

为推进整改工作，成立工作专班，组成人员如下：

包抓区级领导：汪文岐  区委常委、副区长

牵头责任单位：金台区住建局

配合参与单位：群众路街道党工委、办事处

责任科级领导：杨海平   金台区住建局局长

李虎利   群众路街道党工委书记书记

严永斌   群众路街道办事处主任

常态化督促人员：王继波   金台区住建局干部

王宇亮   群众路街道办事处副主任

贾亚平   北庵村村委会主任

三、整改标准及时限

整改标准：加强督查巡查，督促该工地对施工场地物料及时覆盖，按时开启雾炮机、喷淋等抑尘设施，及时清理洗车池污泥，确保车辆冲洗设备正常使用。

整改时限：2018年11月29日。

四、实施步骤

整改工作按照以下三个阶段进行：

第一阶段，制定整改方案（2018年11月21日）

接到问题转办后，区住建局、群众路街道办事处就问题产生原因、整改方向标准、整改实施步骤等内容进行会商，确定常态化督促人员、整改标准、整改时限。由区住建局负责起草问题整改工作方案，经群众路街道办事处责任科级领导签字确认后实施。

第二阶段，开展问题整改（2018年11月21日-11月28日）

由区住建局第二督查组组长王继波、群众路街道副主任王宇亮、北庵村村委会主任贾亚平负责，督促四季花城建筑工地对物料及时覆盖，按时开启抑尘雾炮机、喷淋，及时清理洗车池污泥，确保车辆冲洗设备正常使用。由区住建局第二督查组组长王继波、群众路街道副主任王宇亮负责，以区住建局的名义，于2018年11月28日前，向区环保督察巡查办上报问题整改工作进展，并按照时间节点报告后续整改情况。

由区住建局第二督查组组长王继波、群众路街道副主任王宇亮、北庵村村委会主任贾亚平负责，采取“一个问题一个案卷”“一个企业一套卷宗”的形式，分别在各自单位建立工作台账、工作档案资料。

第三阶段，巩固提升（2018年11月28日以后）

由区住建局第二督查组组长王继波、群众路街道副主任王宇亮、北庵村村委会主任贾亚平负责，对四季花城建筑工地整改情况开展常态化巡查监管，确保问题无反弹。

五、保障措施

一要高度重视。蓝天保卫战重点区域强化督查，是落实中央生态环保大会部署的重大举措，是对我区落实大气污染防治政治责任的一次全面检验。各责任单位及有关责任人要提高政治站位，增强政治意识，夯实政治责任，紧盯反馈问题，按照方案要求开展整改工作。

二要密切配合。各责任单位及有关责任人要主动开展工作，加强工作衔接，形成工作合力，共同推进整改工作。要采取“一个问题一个案卷”“一个企业一套卷宗”的形式建立档案资料，做到问题整改全程留痕。要按时限要求向区环保督察巡查办报告问题整改工作进展，加强与有关单位的沟通对接，按程序从细从实做好整改验收等各项工作。

三要严明纪律。各有关责任人要按照方案要求时限、标准、任务等，做好本职工作。由于工作疏忽、责任心不强、督促不到位等对问题整改产生影响的，视情节严重性给予纪律处理。

金台区住房和城乡建设局

2018年11月28日